# Pestaña 1

Fase 2: Diseño y Planificación del Proyecto de Software con EML

Objetivo general de la fase:

Desarrollar el diseño estructurado del proyecto de software, profundizando en los componentes  técnicos, funcionales y estratégicos del sistema propuesto. Se continuará utilizando el Enfoque de  Marco Lógico (EML) como base metodológica para garantizar la coherencia entre los objetivos, los productos esperados, las actividades y los recursos necesarios.

Productos esperados:

• Matriz del Marco Lógico (versión completa y ajustada)

• Especificación funcional del sistema

• Diagramas básicos UML (Casos de Uso y/o Actividades)

• Cronograma de actividades preliminar (Gantt o similar)

• Identificación de recursos y riesgos

• Revisión del alcance

Actividades a realizar:

1. Revisión y ajuste de la Matriz del Marco Lógico:

• Revisar la MML generada en la Fase 1 y completarla en mayor profundidad. • Ajustar o redefinir:

• Fin, propósito y componentes (si surgieron cambios al refinar la solución).

• Indicadores objetivamente verificables, medios de verificación, y

supuestos críticos para cada nivel.

• Asegurar coherencia vertical (medios-fines) y horizontal (objetivos-indicadores supuestos).

2. Especificación funcional del sistema:

• Redactar una descripción detallada de los requerimientos funcionales del  software.

• Indicar qué funciones debe cumplir el sistema para alcanzar cada uno de los  objetivos específicos.

• Incluir también algunos requerimientos no funcionales clave (por ejemplo,  rendimiento, portabilidad, seguridad, etc.).

Requerimientos funcionales principales:

- Sección de visualización de modelos 3D (.obj, .stl; .fbx condicional) con rotación, zoom y desplazamiento

- Visualización de archivos vectoriales .svg con fidelidad completa

- Estructura jerárquica cátedra → alumno (comisión opcional)

- Módulo de carga de archivos con validación de formato

- Panel de navegación para docentes con estados de entrega

- Sistema de comentarios vinculado al archivo con estados (Pendiente / En revisión / Revisado / Aprobado)

- Autenticación con roles Docente y Alumno

Requerimientos no funcionales clave:

Rendimiento: carga de interfaz < 3 seg, modelos hasta 20 MB en < 5 seg

Portabilidad: funciona en Windows y Linux (escritorio). No se contempla soporte para dispositivos móviles ni tablets.

Seguridad: hash de contraseñas, acceso restringido por cátedra

Usabilidad: un docente nuevo puede revisar y comentar un trabajo en menos de 5 minutos

3. Modelado inicial con UML (opcional según complejidad):

• Diseñar al menos un diagrama de casos de uso que represente las principales  funcionalidades del sistema y su relación con los actores.

• (Opcional) Complementar con diagramas de actividades, clases o estado, si se  considera necesario para visualizar mejor el sistema.

4. Cronograma preliminar del proyecto:

• Elaborar un cronograma de trabajo con fases, actividades y tiempos estimados. • Puede representarse en forma de Diagrama de Gantt o calendario. • Relacionar las actividades con los componentes definidos en la MML.

5. Identificación de recursos necesarios:

• Enumerar los recursos humanos, tecnológicos y materiales requeridos para el  desarrollo del sistema.

Humanos: 4 integrantes (Emiliano Montero, Juan Almaraz, Camilo Sosa, Manuel Ponce). Roles: backend Juan Almaraz y Manuel Ponce. frontend Emiliano Montero y Camilo Sosa. Dedicación estimada: ~10 hs/semana por integrante. Duración total del MVP: 34 semanas.

• Estimar necesidades básicas en términos de tiempo, herramientas y roles.

Tecnológicos: Vue.js 3 + TypeScript + Vite (frontend), Node.js + Express o Fastify + TypeScript (backend), PostgreSQL 15+ con Prisma ORM (base de datos), Redis 7+ (caché y rate limiting), MinIO / Cloudflare R2 (almacenamiento de archivos), That Open Components (visualización 3D), Docker + Docker Compose (contenedores), GitHub Actions (CI/CD), Nginx o Caddy (proxy inverso y HTTPS). Todo el stack es open source o gratuito para el MVP.

Materiales: equipos personales de cada integrante

6. Análisis de riesgos y supuestos críticos:

Riesgo 1 — Incompatibilidad de formatos 3D en el navegador

Descripción: That Open Components puede presentar dificultades al mostrar archivos .fbx con geometrías complejas, materiales no estándar o tamaños elevados.

Probabilidad: Media. Impacto: Alto — afecta directamente R1 y la confianza de los docentes en la plataforma.

Supuesto MML asociado: R3 — "Las librerías de visualización 3D son compatibles con los formatos requeridos".

Mitigación: priorizar .obj y .stl como núcleo del MVP; .fbx condicional. Si la visualización falla, mostrar advertencia con opción de descarga directa. Plan alternativo: conversión server-side a formato intermedio en Fase 2.

Riesgo 2 — Baja adopción por parte de los docentes

Descripción: los docentes pueden continuar usando métodos habituales (correo, pen drive, capturas de pantalla) por resistencia al cambio o falta de tiempo para aprender la herramienta.

Probabilidad: Alta. Impacto: Alto — sin usuarios activos el sistema no cumple su propósito ni genera datos de validación.

Supuesto MML asociado: Propósito — "Los docentes tienen disposición para adoptar nuevas herramientas"; R4 — "Los docentes adoptan el canal de feedback digital".

Mitigación: involucrar un docente referente desde la etapa de diseño como usuario piloto. Realizar una sesión de demostración presencial antes del lanzamiento. Diseñar la interfaz con mínima curva de aprendizaje. Plan alternativo: integración con Google Drive como puente en Fase 2.

Riesgo 3 — Inestabilidad de la infraestructura en fechas críticas

Descripción: el servidor o el almacenamiento de archivos puede presentar caídas durante fechas de entrega académica, generando pérdida de confianza irreversible.

Probabilidad: Media. Impacto: Alto — una caída durante una fecha de entrega compromete la credibilidad del sistema.

Supuesto MML asociado: Propósito — "La plataforma se mantiene disponible y accesible en fechas de entrega académica".

Mitigación: monitoreo con alertas automáticas (UptimeRobot). CI/CD con GitHub Actions para rollback rápido. Nginx o Caddy como proxy inverso con HTTPS automático. Anticipar picos de demanda según el calendario académico.

Riesgo 4 — Disponibilidad real del equipo de desarrollo

Descripción: los cuatro integrantes tienen obligaciones académicas paralelas que pueden reducir las horas efectivas de trabajo, generando retrasos en los sprints.

Probabilidad: Alta. Impacto: Medio — puede retrasar el MVP pero no elimina su viabilidad.

Supuesto MML asociado: Acciones — "El equipo (Montero, Almaraz, Sosa, Ponce) cuenta con tiempo y conocimientos técnicos necesarios".

Mitigación: sprints cortos de 2 semanas con revisión semanal del avance. Código documentado en TypeScript desde el inicio. Plan alternativo: reducir MVP a .obj y .stl únicamente y posponer .fbx si el tiempo escasea.

7. Análisis de riesgos y supuestos críticos:

Los siguientes componentes se mantienen dentro del MVP por ser el núcleo de valor del sistema y porque su implementación es viable con los recursos y el tiempo disponibles:

• Visualización de modelos 3D (.obj y .stl) mediante That Open Components — núcleo del sistema; sin esto no hay producto.

• Visualización de archivos vectoriales (.svg) — implementación directa con APIs nativas del navegador, bajo riesgo técnico.

• Estructura jerárquica cátedra → alumno — resuelve el problema de desorden sin complejidad técnica excesiva.

• Módulo de carga de archivos con validación MIME — prerequisito para cualquier otra funcionalidad.

• Autenticación JWT + bcrypt con roles Docente / Alumno / Admin — indispensable para la seguridad de la plataforma web.

• Sistema de comentarios con estados de revisión (Pendiente / En revisión / Revisado / Aprobado) — esencial para el feedback docente-alumno.

• API REST documentada con Swagger — facilita el desarrollo y la integración futura.

Ajustes al alcance respecto a la Fase 1:

Ajuste 1 — .fbx pasa a alcance condicional: el formato .fbx presenta mayor variabilidad de implementaciones propietarias. Se intentará implementar, pero si genera inestabilidad en la visualización, se postergará a Fase 2 sin afectar el lanzamiento del MVP.

Ajuste 2 — Nivel comisión como opcional: la jerarquía funciona con cátedra y alumno en el MVP. El nivel comisión se activa en Fase 1.5 o Fase 2 según disponibilidad del equipo.

Ajuste 3 — Notificaciones solo internas en MVP: las notificaciones son únicamente dentro de la plataforma (badge/contador en el panel). El envío por correo electrónico se incorporará en Fase 2.

Ajuste 4 — Visor 2D sin herramientas de medición: el visor de imágenes 2D (.png, .jpg) estará presente en el MVP pero sin herramientas de medición ni anotación. Esas funciones quedan para Fase 2.

Ajuste 5 — Eliminado el soporte para dispositivos móviles: el sistema está diseñado exclusivamente para uso en computadoras de escritorio con Windows o Linux. No se contempla soporte para celulares ni tablets en ninguna fase.

Funcionalidades definitivamente fuera del alcance:

• Edición de archivos en línea (el sistema es solo de visualización y feedback).

• Integración con LMS como Moodle o Google Classroom (planificada para Fase 2-3).

• Conversión automática de formatos entre sí (los alumnos entregan en los formatos compatibles nativos).

• Calificación numérica automática (requiere criterios pedagógicos fuera del alcance técnico).

• Aplicación móvil nativa para iOS o Android.

# Pestaña 2

## 2. Stack Tecnológico Detallado

### 2.1 Frontend

| Componente | Tecnología | Justificación |

|-----------|-----------|--------------|

| Framework | **Vue.js 3** + Composition API | Reactividad nativa, componentes reutilizables, curva de aprendizaje suave |

| Lenguaje | **TypeScript** | Tipado estricto, mejor mantenimiento, menos errores en producción |

| Build Tool | **Vite** | Compilación ultra rápida, HMR (Hot Module Replacement) instantáneo |

| UI Library | **Tailwind CSS + Headless UI** | Estilos utilitarios, accesibilidad integrada, sin opiniones de diseño |

| Estado Global | **Pinia** | Oficial de Vue 3, tipado con TS, devtools integrado |

| Router | **Vue Router 4** | Navegación SPA, guards para autenticación, lazy loading |

| HTTP Client | **Axios** | Interceptores para JWT, manejo de errores centralizado |

| Motor 3D | **That Open Components** | Open source, basado en Three.js, especializado en BIM/IFC |

--------------------------| Manejo de Fechas | **date-fns** | Ligero, tree-shakeable |

That Open Components

Extras:

Vue Sonner: Notificaciones tipo toast, componente para vue

### 2.2 Backend

| Componente | Tecnología | Justificación |

|-----------|-----------|_connector---|

| Runtime | **Node.js 18+ LTS** | Mismo ecosistema que frontend, grande comunidad, async/await nativo |

| Framework | **Express.js** o **Fastify** | Express: más maduro y documentado. Fastify: más rápido, menos overhead |

| Lenguaje | **TypeScript** (compilado) | Unifica codebase con frontend |

| ORM | **Prisma** o **TypeORM** | Prisma: más moderno, migraciones automáticas, introspection |

| Validación | **Zod** | Validación de esquemas compartida entre frontend y backend |

| Autenticación | **JSON Web Tokens (JWT)** + bcrypt | Stateless, fácil de escalar, refresh tokens |

| Documentación | **Swagger/OpenAPI** | Auto-generada desde código |

### 2.3 Base de Datos y Almacenamiento

| Servicio | Tecnología | Uso |

|---------|-----------|-----|

| Base de Datos Relacional | **PostgreSQL 15+** | Robustez, ACID, relaciones complejas, JSONB para metadatos flexibles |

| Almacenamiento de Archivos | **MinIO** (auto-hospedado) o **AWS S3** / **Cloudflare R2** | Buckets con políticas de acceso, URLs presignadas |

| Caché y Sesiones | **Redis 7+** | Rate limiting, cola de trabajos, cache de queries |

| Búsqueda de Texto (futuro) | **PostgreSQL Full-Text Search** o **Meilisearch** | Búsqueda en nombres, descripciones |

### 2.4 Infraestructura (DE SER NECESARIO QUE NOS ENCARGUEMOS DE LA INFRAESTRUCTURA)

| Componente | Tecnología |

|-----------|-----------|

| Contenedores | **Docker + Docker Compose** (desarrollo) |

| Orquestación (futuro) | **Docker Swarm** o **Kubernetes** |

| Proxy Inverso | **Nginx** o **Caddy** (configuración automática de HTTPS) |

| CI/CD | **GitHub Actions** |

| Monitoreo | **Prometheus + Grafana** (futuro) |