| Jerarquía de Objetivos | Indicador Verificable Objetivamente (IVO) | Fuentes de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin: Contribuir a la mejora de la calidad en los procesos de corrección y evaluación académica en instituciones de diseño, arquitectura y matemática, mediante el acceso a una plataforma web que permita visualizar archivos 2D, vectoriales y 3D directamente en el navegador. | ≥ 70 % de los docentes que adoptan la plataforma reportan mejora en la calidad y velocidad de corrección de trabajos, medida a los 3 meses de uso. Reducción en el tiempo promedio de devolución de feedback (medición pre/post implementación). | Encuesta de satisfacción a docentes (pre/post implementación). Registros de sesiones y visualizaciones del sistema. | Los docentes tienen acceso a internet y disposición para adoptar nuevas herramientas. Las instituciones valoran la adopción de herramientas digitales para la corrección. |
| Propósito: Los docentes de diseño, arquitectura y matemática acceden a una plataforma web que les permite visualizar e inspeccionar archivos 2D, vectoriales (.svg) y modelos 3D (.obj, .stl) directamente desde el navegador, sin descargar archivos ni instalar software especializado, con organización jerárquica por cátedra, comisión y alumno. Nota: el soporte de .fbx es condicional en el MVP. El nivel comisión es opcional. | ≥ 60 % de los docentes utiliza la plataforma al menos una vez por semana para revisar trabajos. ≥ 80 % de las revisiones se realizan sin necesidad de descargar el archivo ni instalar software adicional. | Registros de sesiones activas y visualizaciones del sistema. Encuesta de uso a docentes al finalizar el piloto. Logs del servidor: ratio de visualizaciones vs. descargas directas. | Los alumnos suben archivos en los formatos soportados (.obj, .stl, .svg). La plataforma se mantiene disponible y accesible en fechas de entrega académica. Los docentes cuentan con tiempo y disposición para aprender a usar la plataforma. |
| Resultados: R1. Los docentes visualizan e inspeccionan modelos 3D y archivos vectoriales directamente en el navegador con herramientas de zoom, rotación y desplazamiento. R2. Los archivos se organizan jerárquicamente por cátedra, comisión y alumno, permitiendo un acceso rápido y ordenado. R3. La plataforma soporta múltiples formatos (.obj, .stl, .svg; .fbx condicional) y los representa fielmente sin deformaciones. R4. Los docentes pueden dejar comentarios y correcciones vinculados al archivo, que los alumnos reciben mediante notificaciones internas. | R1. ≥ 75 % de los docentes utiliza las herramientas de rotación y zoom al revisar modelos 3D. R2. Los archivos se encuentran correctamente organizados. Un docente accede a un trabajo en ≤ 3 clics. R3. ≥ 95 % de los archivos en formatos soportados se visualizan correctamente sin pérdida de fidelidad. R4. ≥ 65 % de los docentes utilizan el sistema de comentarios para dar feedback. | R1. Estadísticas de uso de herramientas de visualización (logs del sistema). R2. Registros de estructura de carpetas y carga de archivos. R3. Informe de pruebas de compatibilidad por formato. R4. Historial de comentarios registrado en la plataforma. | R1. Los navegadores de los docentes son modernos y compatibles. R2. Los alumnos adoptan la estructura de carga definida por el sistema. R3. Los alumnos entregan archivos en los formatos compatibles indicados. R4. Los docentes adoptan el canal de feedback digital. |
| Acciones: Para R1: A1.1 Sección de visualización de modelos 3D (.obj, .stl; .fbx condicional). A1.2 Herramientas de rotación, zoom y desplazamiento. A1.3 Visualización de archivos vectoriales (.svg). Para R2: A2.1 Estructura jerárquica (cátedra / alumno; comisión opcional). A2.2 Módulo de carga de archivos por alumnos. A2.3 Panel de navegación y estados de entrega para docentes. Para R3: A3.1 Integración de librerías de visualización compatibles. A3.2 Sistema de validación y control de errores en la carga. Para R4: A4.1 Sistema de comentarios y correcciones vinculado a archivos. A4.2 Notificaciones internas para docentes y alumnos. Infraestructura: A5.1 Backend Node.js + Express o Fastify (TypeScript). A5.2 Base de datos PostgreSQL 15+ con ORM Prisma. A5.3 Almacenamiento de archivos en MinIO / Cloudflare R2. A5.4 Caché y rate limiting con Redis 7+. A5.5 Autenticación con roles (Docente / Alumno / Admin) mediante JWT + bcrypt. A5.6 Despliegue con Docker + Docker Compose; CI/CD con GitHub Actions; proxy inverso Nginx o Caddy. | Cada funcionalidad es desarrollada y probada según los criterios del MVP en 10 semanas de desarrollo. | Documentación técnica del proyecto (repositorio GitHub). Actas de revisión y pruebas funcionales por módulo. Registro de sprints del equipo de desarrollo. | El equipo (Montero, Almaraz, Sosa, Ponce) cuenta con tiempo y conocimientos técnicos necesarios. Las librerías de visualización 3D son compatibles con los formatos requeridos. La infraestructura de despliegue ofrece disponibilidad suficiente para uso académico. Los costos de infraestructura se cubren con el plan gratuito o con financiamiento institucional mínimo. |